SESSION 03

Bài 1

- User story: “Là một người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể nắm bắt trạng thái công việc một cách rõ ràng hơn”

- Story point: 5

- Lý do: đây không phải là chức năng quá phức tạp nhưng vẫn có những yêu cầu thêm:

- Thiết kế form (có nhiều trường dữ liệu)

- Xử lí luồng logic dữ liệu, validate và xử lí lỗi

- Tích hợp với backend, xử lí CSDL

Bài 2

- User story: “Là một người dùng, tôi muốn thanh toán online để hoàn thiện đơn hàng một cách nhanh chóng”

- Story point: 8

- Lý do

- Luồng logic phức tạp, nhiều dữ liệu (tổng tiền, mã giảm, tiền ship…)

- Tích hợp thanh toán với các ví điện tử, ngân hàng trực tuyến

- Xử lí lỗi, rủi ro cao: bảo mật thông tin thanh toán, khách hàng

- Có nhiều bên tham gia trong 1 giao dịch (người dùng, người bán, ngân hàng)

Bài 3

- User story: "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

- Planning Poker

+ Thành viên chọn story point = 3. Lý do:

- Chỉ cần chọn chức năng “Thêm vào giỏ hàng”

- Không yêu cầu các logic phức tạp (xử lí thanh toán/tích hợp…)

- Chỉ cần cập nhật thông tin tới người dùng đồng thời trong dữ liệu gốc

+ Thành viên chọn story point = 5. Lý do:

- Cần kiểm tra thêm hàng tồn kho trong cơ sở dữ liệu

- Kết hợp với giao diện khi số hàng thay đổi

- Thay đổi trạng thái giỏ hàng (mới thêm/ có sẵn sản phẩm/ trống)

- Thống nhất

Sau khi thảo luận, kết luận cuối story point = 5

- Logic không phức tạp nhưng có nhiều yêu cầu phụ bên lề

- Nhiều trường hợp cần xử lí về trạng thái giỏ hàng cũng như số lượng sản phẩm

Bài 4

- User story: "Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến."

- Planning Poker

+ Thành viên chọn story point = 5. Lý do:

- Đây là chức năng quen thuộc và bắt buộc

- Gồm các bước cơ bản như nhập tên, mật khẩu người dùng → đối chiếu trong CSDL → chuyển trang

- Form thiết kế đơn giản, làm nhanh

+ Thành viên chọn story point = 8. Lý do:

- Cần sự bảo mật cao hơn (2 lớp) đối với tài khoản ngân hàng

- Rủi ro cao, sai sót khi để lộ thông tin

- Thống nhất

Sau khi thảo luận, kết luận cuối story point = 8

- Yêu cầu bảo mật tuyệt đối, đòi hỏi cao, nhiều lớp

- Phải xử lí nhiều lỗi, tình huống đặc biệt

- Độ rủi ro sai sót cao

Bài 5: ứng dụng quản lí công việc

| User story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo tài khoản người dùng | 5 |
| Đăng nhập hệ thống | 8 |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Chỉnh sửa công việc | 5 |
| Đánh dấu hoàn thành công việc | 3 |
| Xóa công việc | 3 |
| Lọc và tìm kiếm công việc | 8 |

- Planning Poker: use story chính – nhóm 3 người

1.Đăng nhập hệ thống

- Những story point được đưa ra: 3, 5, 8

- Sau thảo luận → story point: 8

2.Tạo công việc mới

- Những story point được đưa ra: 3, 5

- Sau thảo luận → story point: 5

→ Sau Planning Poker, nhóm chốt lại các Story Points đã ghi ở bảng trên.

*Mục tiêu Sprint

“Hoàn thiện quy trình quản lý công việc cơ bản như đăng nhập và tạo công việc mới”

*Kế hoạch phân chia task

-Đăng nhập hệ thống

| Task | Ghi chú |
| --- | --- |
| Giao diện | 4h |
| API đăng nhập (POST /login) | 6h |
| Validate thông tin | 2h |
| Kiểm thử chức năng | 6h |

-Tạo mới công việc

| Task | Ghi chú |
| --- | --- |
| Giao diện form tạo mới | 4h |
| API tạo task | 4h |
| Validate dữ liệu | 2h |
| Kiểm thử chức năng | 3h |

*Sử dụng Velocity để chọn Stories cho Sprint

Giả sử Velocity sprint trước = 13 Story Points.

→ Sprint này nhóm cũng dự kiến hoàn thành khoảng 13 Story Point

Tổng điểm của Sprint:

- Chức năng 1 = 8

- Chức năng 2 = 5

→ Tổng = 13 Story Points → Sprint khả thi.

Bài 6

1. Xác định Mục tiêu Sprint

“Hoàn thiện các chức năng cốt lõi giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc: tạo công việc mới và xem danh sách công việc.”

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

-User Story 1: Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể ghi lại những việc cần làm.”

- User Story 2: Xem danh sách công việc

“Là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc để theo dõi các việc cần thực hiện.”

=>Lý do chọn hai User Stories này

- Cả hai đều liên quan trực tiếp đến Sprint Goal.

- “Tạo công việc” + “Xem danh sách” tạo thành luồng sử dụng hoàn chỉnh.

- Đây là hai tính năng ưu tiên cao, được nhiều người dùng mong đợi.

3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

- User Story 1: Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế giao diện form thêm mới

- Validate các trường thông tin

- Xử lý API tạo mới

- Hiển thị thông báo thành công/thất bại

- Kiểm thử

- User Story 2: Xem danh sách công việc

Tasks:

- Thiết kế giao diện danh sách

- Gọi API lấy danh sách công việc

- Hiển thị thông tin mỗi công việc (tiêu đề, ngày tạo, trạng thái)

- Kiểm thử

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Size

- User Story 1: Tạo công việc mới — Kích cỡ: Medium

Lý do:

- Form thêm mới cần được rõ ràng, chi tiết

- Không phụ thuộc vào hệ thống khác nhiều

- Đòi hỏi lấy thông tin chính xác để lưu và cập nhật dữ liệu

- User Story 2: Xem danh sách công việc — Kích cỡ: Small

Lý do:

- Giao diện đơn giản, dễ làm

- Chỉ cần kết hợp với cơ sở dữ liệu để hiển thị ra ngoài

Bài 7: User Story: “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

1. Chia User Story thành các task nhỏ

- Task 1: Thiết kế giao diện form đăng kí

- Tạo giao diện gồm các trường: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

- Nút “Đăng ký”.

→ Giao diện là điều bắt buộc

- Task 2: Validate dữ liệu

- Kiểm tra email hợp lệ.

- Mật khẩu đúng yêu cầu

- Mật khẩu xác nhận phải khớp với mật khẩu ban đầu

→ nâng cao trải nghiệm người dùng, cũng như giảm thiểu số lỗi khi gửi lên server

- Task 3: Lưu vào dữ liệu

- Lưu dữ liệu người dùng vào database

→ Phân tách chức năng giữa client và server, cũng như là điều cốt lõi cần lưu thông tin người dùng

- Task 4: Hiển thị thông báo & xử lý lỗi

- Thông báo thành công: “Đăng ký thành công.”

- Xử lý lỗi: email trùng, form sai

→ các thông tin cần phải rõ ràng và cho người dùng biết cần điều chỉnh ở đâu

- Task 5: Kiểm thử

- Kiểm tra giao diện đồng nhất

- Validate lỗi thông tin, dữ liệu

→ Phát hiện lỗi trước khi được đưa vào sử dụng, và đảm bảo User Story hoàn thiện đúng chức năng được yêu cầu

2. Ước lượng độ phức tạp (Story Points)

| Task | Story Points | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng kí | 2 | UI đơn giản, ít trường thông tin |
| Validate dữ liệu | 2 | Quy tắc validation phổ biến |
| Lưu vào dữ liệu | 3 | Cần xử lý logic lưu vào database |
| Hiển thị thông báo & xử lý lỗi | 1 | Chỉ cần hiển thị thông báo lỗi cơ bản |
| Kiểm thử | 2 | Kiểm thư qua các chức năng, không đòi hỏi nhiều |

Bài 8

1.Tính Velocity & Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

* Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1: hoàn thành = 13

- Sprint 2: hoàn thành = 18

- Tổng hai sprint: 31

- Velocity trung bình: 15.5

2. Gợi ý chọn User Stories cho Sprint

Có thể chọn 3 user story với các số điểm tương đương

- US1 (8 SP)

- US2 (5 SP)

- US3 (3 SP) — đánh dấu hoàn thành
→ Tổng = 16 SP (phù hợp)

Bài 9: ứng dụng quản lí công việc

1. Ước lượng Story Points cho User Story đã chọn

- User Story:“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể ghi lại những việc cần làm.”

- Story Points đề xuất: 5

- Lý do

- Form thêm mới yêu cầu nhiều trường dữ liệu

- Cần validate lại thông tin.

2. Planning Poker

- Nhóm 3 SP: cho rằng chỉ cần form + API đơn giản, ít validation.

- Nhóm 5 SP: nhấn mạnh cần kiểm tra tồn kho, xử lý lỗi và test

+>Sau thảo luận, story point thống nhất: 5

3. Dùng Velocity

Velocity sử dụng: 15 story point

-Sprint Goal

“Cho phép người dùng tạo công việc và quản lý các thao tác cơ bản (xem danh sách và đánh dấu hoàn thành)”

-Chọn User Stories cho Sprint

Để phù hợp với story point chọn:

- User story: Tạo công việc mới (5 SP)

- User story – Tạo tài khoản người dùng (5 SP)

4. Phân chia thành các task

- Tạo công việc mới

- Thiết kế giao diện form thêm mới

- Validate dữ liệu (2–3 giờ)

- Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu (4-6 giờ)

- Kiểm thử (3–5 giờ)

- Tạo tài khoản người dùng

- Thiết kế form đăng ký (1–2h)

- Validate dữ liệu (2h)

- Lưu thông tin người dùng và kết hợp API  (4–6h)

- Xử lý thông báo (2–3h)

- Kiểm thử (2–3h)

Bài 10

1) Chia nhỏ User Story thành các Task

- User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng và xem giỏ hàng để có thể mua tất cả sản phẩm cùng lúc.”

- Danh sách Task được chia nhỏ

Task 1 – Thiết kế giao diện giỏ hàng

- Mô tả: Thiết kế giao diện hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ, số lượng, giá, nút xoá, nút cập nhật số lượng.

- Lý do: Giao diện là điều bắt buộc cần có

- Story point: 3

Task 2 – Tạo chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Mô tả:

  - Người dùng nhấn “Thêm vào giỏ”.

  - Tăng số lượng trong giỏ.

  - Lưu dữ liệu

- Lý do: chức năng chính của giỏ hàng.

- Story point: 5

Task 3 – Xử lý cập nhật số lượng & xoá sản phẩm

- Mô tả:

  - Tăng/giảm số lượng.

  - Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng.

  - Cập nhật lại giá tổng, số sản phẩm.

- Lý do: Logic số lượng và xoá thường phức tạp và dễ phát sinh lỗi → cần chia riêng.

- Story point: 5

Task 4 – Kiểm thử giỏ hàng

- Mô tả: Viết test chức năng thêm, sửa, xoá, hiển thị sản phẩm.

- Lý do: Giỏ hàng là chức năng quan trọng trong e-commerce → test phải tách riêng để đảm bảo chất lượng.

- Story point: 3

=>Tổng Story Points cho User Story giỏ hàng: 24

2. Lý do chia nhỏ theo cấu trúc như trên

- Trong giỏ hàng có bao gồm nhiều tính năng nhỏ nhưng độc lập riêng nên cần chia nhỏ cho dễ làm và quản lí

- Mỗi vị trí trong team sẽ có yêu cầu nhiệm vụ riêng nên cần chia các task cho từng thành viên để phối hợp

- Chức năng giỏ hàng là một chức năng lớn nên khó để hoàn thành trong 1 sprint

- Chia nhỏ để dễ nắm bắt thứ tự thực hiện, phải đi đúng quy trình để hạn chế những lỗi phát sinh không cần thiết

3. Sprint Planning

Giả sử: Velocity = 15

- Sprint Goal đề xuất

“Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và xem giỏ hàng của họ.”

- Sprint Backlog đề xuất

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Giao diện thêm (3 SP)

- Xử lí logic thêm (5 SP)

- Hiển thị giỏ hàng (3SP)

- Phần đã làm (3 SP)

Tổng Sprint: 3 + 5 + 3 + 3 = 14 SP → Không vượt 15 SP